08. 개발 계획 및 체크리스트

MVP 구현 순서, 테스트 항목, 제출 전 점검

| 프로젝트명 | Realtime Doodle Relay |
| --- | --- |
| 문서 기준일 | 2026-06-05 |
| 작성자 | 김윤섭 |
| 문서 상태 | MVP 기준 개발 산출물 |

사진 업로드, 랜덤 라운드, 실시간 공동 드로잉, 채팅, 결과 갤러리, 다운로드 기능을 갖춘 미니 프로젝트

# 1. 개발 단계

| 단계 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 초기 세팅 | frontend/server 폴더, Git, 환경변수 샘플 구성 |
| 2 | Firebase Auth 연동 | 회원가입/로그인/로그아웃 가능 |
| 3 | Express 서버와 MongoDB 연결 | /health, DB 연결 로그 확인 |
| 4 | Firebase Admin 인증 미들웨어 | API 요청에서 uid 추출 가능 |
| 5 | 방 생성/입장 API | roomCode 기반 방 생성/조회 가능 |
| 6 | Socket.IO 인증/방 입장 | join-room, room-updated 동작 |
| 7 | 채팅 기능 | send-message, receive-message 동작 |
| 8 | 이미지 업로드/GridFS | 파일 업로드 후 images 메타데이터 저장 |
| 9 | 랜덤 라운드 시작 | 미사용 이미지 중 선택 후 round-started 전송 |
| 10 | Canvas 드로잉 | 로컬 드로잉 및 실시간 반영 |
| 11 | 타이머/라운드 종료 | 타이머 종료 시 드로잉 차단 |
| 12 | 결과 저장 | 합성 이미지 저장 및 results 생성 |
| 13 | 결과 갤러리/다운로드 | 결과 조회와 다운로드 가능 |
| 14 | 배포 | Render 및 프론트 배포 URL에서 동작 확인 |

# 2. 우선순위

| 우선순위 | 기능 |
| --- | --- |
| P0 | 로그인, 방 생성/입장, Socket 연결, 채팅, 이미지 업로드, 드로잉 동기화 |
| P1 | 라운드 타이머, 결과 저장, 결과 갤러리, 다운로드 |
| P2 | 디자인 디테일, 업로드 진행률, 채팅 최근 메시지 복원 |
| P3 | Undo/Redo, 투표, 랭킹, 모바일 최적화, 이미지 리사이징 |

# 3. 테스트 체크리스트

| 분류 | 테스트 항목 |
| --- | --- |
| 인증 | 비로그인 상태에서 API와 Socket 접근이 차단되는가 |
| 방 | 방 생성 후 다른 계정이 방 코드로 입장할 수 있는가 |
| 채팅 | 같은 방 사용자에게만 메시지가 전달되는가 |
| 드로잉 | 한 브라우저에서 그린 선이 다른 브라우저에 실시간 표시되는가 |
| 업로드 | 허용 확장자와 크기 제한이 적용되는가 |
| 라운드 | 타이머 종료 후 드로잉이 막히는가 |
| 결과 | 라운드 종료 후 결과 이미지가 저장되는가 |
| 다운로드 | 결과 이미지 파일을 다운로드할 수 있는가 |
| 배포 | Render 배포 환경에서 WebSocket이 연결되는가 |

# 4. 제출 산출물 체크리스트

GitHub 저장소 링크

배포 링크

README.md

요구사항 정의서 PDF

개발 명세서 PDF

디자인/와이어프레임 PDF

API/Socket 명세서 PDF

서비스 화면 캡처

테스트 결과 또는 시연 영상

# 5. README에 포함할 핵심 내용

프로젝트 소개

주요 기능

기술 스택

아키텍처 다이어그램

실행 방법

환경변수 예시

주요 API

Socket 이벤트

트러블슈팅

향후 개선사항

# 6. 포트폴리오 어필 포인트

Firebase Authentication과 자체 백엔드 인증 검증을 분리했습니다.

HTTP 업로드와 Socket 실시간 이벤트를 분리했습니다.

Render 배포 환경에서 WebSocket 기반 실시간 협업 기능을 구현했습니다.

MongoDB Atlas와 GridFS를 사용해 메타데이터와 이미지 파일 저장을 분리했습니다.

hand-drawn 낙서풍 UI로 서비스 목적과 시각적 컨셉을 일치시켰습니다.